****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНООКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
| от 05.12. 2023 года № 29 |

**Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в целях рационального использования денежных средств администрация Катенинского сельского поселения Варненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области».

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Краснооктябрьского

сельского поселения Майоров А.М.

Утверждена

[постановлением](#sub_0) администрации

Краснооктябрьского сельского поселения

Варненского муниципального района

Челябинской области

от 05.12.2023 года № 29

**Паспорт**

**муниципальной программы «Благоустройство территории Краснооктябрьского** **сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Название муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области» (далее именуется – муниципальная программа) |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной программы | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Нет |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида, совершенствование эстетического вида территории Краснооктябрьского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности. |
| Задачи муниципальной программы | - организация освещения улиц;  - организация благоустройства и озеленения территории поселения;  - организация прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;  - привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество замененных ламп;  - количество освещенных населенных пунктов;  - количество поваленных деревьев;  - отремонтировано детских площадок |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2024-2026 годов |
| Источники финансирования реализации программы по годам | Затраты по финансированию программы на период 2024-2026 годов производятся за счет средств бюджета Краснооктябрьского сельского поселения.  Ежегодное финансирование по программе осуществляется в соответствии с объемом финансирования, предусмотренным бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 3967,26 тысяч рублей, в том числе по годам:  2024 год -1285,26 тысяч рублей;  2025 год -1341,00 тысяч рублей;  2026 год – 1341,00 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | 1. обеспечение улучшения санитарного и эстетического состояния территории поселения; 2. создание условий для работы и отдыха жителей поселения; 3. привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории; 4. поддержание единого архитектурного облика населенных пунктов:   - благоустроить территории мест массового пребывания населения;  - оплачивать уличное освещение;  - обустроить детские площадки;  - ликвидировать несанкционированные свалки;  - прочие мероприятия по благоустройству территории |

**Раздел 1. «Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Краснооктябрьского сельского поселения».**

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения

В состав поселения входит 4 деревни: п.Красный Октябрь, п.Ракитный, п.Камышенка. п.Нововладимировский, с.Городище, п.Белоглинка. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населённых пунктов поселения не отвечает современным требованиям. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Краснооктябрьского сельского поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Важным элементом благоустройства является надёжное освещение улиц. Мероприятия программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в тёмное время суток.

Задачами программы является содержание сетей наружного освещения в технически исправном состоянии, своевременная оплата за потребление электроэнергии уличного освещения.

Учитывая текущие вызовы, в программе запланирован комплекс мер по реализации календарного плана выполнения работ по ремонту и содержанию наружного освещения населённых пунктов. Реализация комплекса программных мероприятий приведёт к формированию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения и позволит решить цели и задачи программы.

**Раздел 2. «Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»**

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населённых пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории сельского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населённых пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

**2.3.2.Озеленение**

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка больных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**2.3.3. Благоустройство населённых пунктов территории Краснооктябрьского сельского поселения**

Благоустройство включает в себя озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов территории Краснооктябрьского сельского поселения:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов территории Краснооктябрьского сельского поселения;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населённых пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству ;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструировать уличное освещение, установкой светильников в населённых пунктах;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

Краснооктябрьского сельского поселения

Варненского муниципального района

Челябинской области»

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Краснооктябрьского сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области»**

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования | | | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| 2024год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Освещение населённых пунктов | 2024-2026 годов | 1000,00 | 1160,0 | 1160,0 | - улучшение качества уличного освещения;  - снижение аварийности на дорогах, преступности | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| 2 | Обслуживание и ремонт сетей уличного освещения | 2024-2026 годов | 75,26 | 80 | 80 | - улучшение качества уличного освещения;  - снижение аварийности на дорогах, преступности | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| 3 | Приобретение ламп уличного освещения | 2024-2026 годов | 60,0 | 61,0 | 61,0 | - улучшение качества уличного освещения; | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
| 4 | Уборка территории,  озеленение территории | 2024-2026 годов | 150 | 40 | 40 | -Поддержка порядка на территории поселения  -улучшение эстетического вида поселения | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
|  | Содержание детских площадок | 2024-2026 годов | 0 | 0 | 0 | -поддержка порядка  -снижение аварийных ситуаций; | Администрация Краснооктябрьского сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | 1285,26 | 1341 | 1341 |  |  |